2024.11.27

Munkanapló

CompetitionManager

CompetitionManager Munkanapló

**Témavezető**: Juhászné Kovács Ildikó

**Készítették**: Szabó Dávid, Szürke Levente, Szántó Dávid

A képen Grafika, bicikli, szimbólum, Grafikus tervezés látható

Előfordulhat, hogy a mesterséges intelligencia által létrehozott tartalom helytelen.

NYÍREGYHÁZA

2024

**2024.11.27**

A projekt előkészítése, teendők megbeszélése, a projekt megtervezése, mappa struktúrák létrehozása, GitHub repok létrehozása, szükséges technológiák összegyűjtése és telepítése. – **Szabó Dávid, Szürke Levente, Szántó Dávid**

**2024.12.01**

A projekt részekre bontása: Admin, Api, Frontend, and Admin fejlesztésének kezdete, komponens rendszer megtervezése, ablak kezelő elvek előállítása. – **Szántó Dávid**

**2024.12.05**

Az Admin projektrész UI moduljának elkezdése, struktúra kialakítása, komponensek közötti polimorfizmus megtervezése. – **Szántó Dávid**

**2024.12.09**

Az Admin projektrész UI moduljának elkezdése, komponensek megírása. – **Szántó Dávid**

**2024.12.14**

Az Admin projektrész UI moduljának befejezése, grafikus feladatokat elvégző osztály megtervezése, lefejlesztése. – **Szántó Dávid**

**2024.12.20**

Az Admin projektrész elkezdése, grafikus ablak és felépítő komponenseinek létrehozása. – **Szabó Dávid, Szántó Dávid**

**2024.12.26**

Az Admin projektrészben a grafikus ablak struktúrájának kialakítása (fejléc, lábléc, menü és menügombok). – **Szántó Dávid**

**2024.12.30**

Az Admin projektrészben a menü kialakítása, legördülő menük elkészítése, „modal”-ok létrehozása. – **Szántó Dávid**

**2025.01.10**

Az Admin projektrészben a verseny létrehozó „modal”-ok kialakítása, kontrol logikák implementálása. – **Szabó Dávid, Szántó Dávid**

**2025.01.11**

Az adatbázis megtervezése, létrehozása és tesztelése. – **Szabó Dávid, Szürke Levente, Szántó Dávid**

**2024.01.12**

Az adatbázis kijavítása, táblák újra tervezése. – **Szürke Levente**

**2025.01.14**

Az Api projektrész megtervezése, függőségek összegyűjtése és telepítése, a projekt elkezdése. – **Szabó Dávid, Szürke Levente, Szántó Dávid**

**2025.01.18**

Az Api projektrészben az entitások megtervezése, létrehozása, H2 adatbázis létrehozása tesztelésekhez. – **Szabó Dávid, Szürke Levente, Szántó Dávid**

**2025.01.25**

Az Api projektrészben a végpontok létrehozása, Swagger beállítása, végpontok tesztelése. – **Szabó Dávid,** **Szürke Levente, Szántó Dávid**

**2025.02.02**

Az Admin projektrész összekötése az Api-val adatbázis kommunikáció létrehozásához, a versenykörök létrehozása, versenykörök generálási logikájának implementálása. – **Szántó Dávid**

**2025.02.03**

A Frontend projektrész megtervezése, függőségek összegyűjtése és telepítése, a weboldal alapjának létrehozása. – **Szabó Dávid**

**2025.02.09**

Az Admin projektrészben a versenytábla és vezérlő logikájának elkészítése. A Frontend projektrészben az eredményjelző táblázat kialakítása. – **Szántó Dávid, Szabó Dávid**

**2025.02.17**

Az Admin projektrészben a versenykör és versenytábla összekötése, teljes verseny létrehozása, vezérlő logika implementálása, adatvalidációja optimalizálása. – **Szántó Dávid**

A Frontend projektrészben a lekérdező „modal” megtervezése, kialakítása, teszt lekérdezések megírása, teszt megjelenítések. – **Szabó Dávid**

**2025.03.02**

Az Admin projektrészben az adatbáziskezelő „modal”-ok elkészítése, CRUD implementálása. – **Szántó Dávid**

A Frontend projektrészben hibakezelések implementálása, a táblázatban történő megjelenítés kijavítása. – **Szabó Dávid**

**2025.03.15**

Az Admin projektrész tesztelése, további teendők megbeszélése, a dizájn újragondolása, megtervezése. – **Szabó Dávid, Szürke Levente, Szántó Dávid**

**2025.03.20**

A javított adatbázis létrehozása, váltás H2 memória adatbázisról különálló MySQL adatbázisra. – **Szürke Levente**

**2025.03.25**

Az Admin projektrészben unit tesztek megtervezése, megírása. – **Szabó Dávid, Szürke Levente, Szántó Dávid**

**2025.04.01**

A Frontend projektrészben a „navbar” elkészítése. – **Szabó Dávid, Szürke Levente**

**2025.04.04**

Az Admin projektrész véglegesítése, build verziók beállítás.

**2025.04.07**

Az Admin projektrész szerverhez kapcsolódásának módosítása: a szerver adatok módosítható fájlból történő kinyerésének implementálása.

A Frontend projektrészben a menüpontok oldalra rakása, versenyek lekérdezésének implementálása.